# Acta de Aceptación del Proyecto

| Versión | 1.0 |
| --- | --- |
| Creado Por | Gino Caprile |
| Fecha Creación | 15/07/2015 |

Control de Cambios

| Ultima Fecha de Revisión | Revisado por | Descripción Cambio |
| --- | --- | --- |

Nombre del Proyecto: Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas e Implementación de Aplicación de Facturación en la nube para la empresa Adapta Technologies

Nombre del Cliente:

Adapta Technologies S.A. de C.V.

Nombre del Sponsor:

Gabriel Vaquerano – Gerente de Operaciones Adapta Technologies

Declaración de la Aceptación Formal:

Por la presente se deja constancia que el Proyecto Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas e Implementación de Aplicación de Facturación en la nube para la empresa Adapta Technologies a cargo del Grupo de Trabajo conformado por Gino Caprile y Daniel Tutila para el Proyecto de Tesis de la Maestría en Arquitectura de Software de la Universidad Don Bosco, El Salvador ha sido aceptado y aprobado por Adapta Technologies S.A. de C.V., damos constancia por la presente que el proyecto ha sido culminado exitosamente.

El proyecto comprendió los siguientes entregables:

- Fase de Requerimientos

  - Project Charter

  - Historias de Usuario

  - Enunciado del Alcance del Proyecto

  - Estructura de Desglose del Trabajo

  - Backlog

  - Sprint Backlog

  - Matriz de Riesgos del Proyecto

- Diseño

  - Modelo Entidad-Relación

  - Mockups UI de la aplicación

- Desarrollo

  - Aplicación Funcional de Facturación (Producción)

  - Ambiente de Desarrollo Aplicación de Facturación

- Pruebas

  - Matriz de Pruebas realizadas durante la fase de aceptación de usuario (UAT)

  - Acta de aceptación de pruebas de usuario

- Implementación

  - Taller de Capacitación para los usuarios finales

  - Documentación de Usuario

  - Lecciones aprendidas del proyecto

  - Acta de aceptación del proyecto

Dichos ítems fueron entregados en su totalidad.

El proyecto fue iniciado el 23 de Marzo del 2015, y finalizo el 20 de Julio del 2015.

Observaciones Adicionales:
No hubo cambios en cronograma, presupuesto ni alcance durante el proyecto. Se cumplió en su totalidad con la triple restricción.

Fecha:   20/07/2015

Revisado y Aprobado por: Gabriel Vaquerano

Cliente (Owner)

Gerente Operaciones Adapta Technologies

---------------------------------------