# Project Charter

| Versión | 1.0 |
| --- | --- |
| Creado Por | Gino Caprile |
| Fecha Creación | 01/03/2015 |

Control de Cambios

| Ultima Fecha de Revisión | Revisado por | Descripción Cambio |
| --- | --- | --- |

Nombre del Proyecto: Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas e Implementación de Aplicación de Facturación en la nube para la empresa Adapta Technologies

Justificación del Proyecto:

La empresa actualmente no cuenta con una solución para facturación. Anteriormente utilizaban una plantilla de Excel pero se dañó y ahora están facturando de forma manual. Esto les conlleva varios problemas como falta de control interno, errores humanos y mala imagen con sus clientes ya que hay que recordar que su negocio es la tecnología. Adicionalmente hay un contraste en sus recursos tecnológicos ya que la empresa cuenta con Salesforce, un CRM en la nube catalogado como la plataforma CRM numero uno a nivel mundial y en la cual la empresa ya cuenta con mucha información de sus clientes mientras que el detalle de facturación lo llevan a mano y dependen del departamento de contabilidad, el cual es tercerizado y eso complica aun mas, cuando necesitan revisar detalles.

Descripción del Proyecto de Alto Nivel:

El proyecto consiste en el Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas e Implementación de una aplicación de Facturación en la nube para la empresa Adapta Technologies S.A. de C.V. La aplicación será construida en la plataforma Force.com de Salesforce usando el Framework de trabajo del PMI para la gestión del proyecto y Scrum como Framework de trabajo para la etapa de desarrollo.

Objetivos:
(Triple Restricción)

Alcance

- Lograr una integración nativa de la aplicación de facturación con el CRM implementado Salesforce sin necesidad de instalar software adicional en los equipos del cliente evitando costos de licenciamiento y hardware al 100%

- Configurar los impresores del cliente durante la implementación de la aplicación de Facturación dejándolos a un 90% libres de errores de impresión

- Desarrollar la aplicación de facturación con los parámetros necesarios para ajustarse a cambios en la legislación fiscal de El Salvador tomando en cuenta el cálculo de IVA, Retención y Percepción de IVA

- Proveer la documentación necesaria y capacitación al personal de la empresa para el uso de la aplicación

- Una vez la aplicación haya sido aceptada por la empresa se procederá a la publicación de la misma en el Market Place de Salesforce AppExchange

- Implementación de la Aplicación en Adapta Technologies

Lista de Entregables del Proyecto:

- Aplicación Funcional implementada en la instancia de Salesforce de Adapta Technologies

- Documentación del proyecto:

  - Fase de Requerimientos

    - Project Charter

    - Enunciado del Alcance del Proyecto

    - Estructura de Desglose del Trabajo

    - Backlog

    - Sprint Backlog

    - Matriz de Riesgos del Proyecto

  - Diseño

    - Modelo Entidad-Relación

    - Mockups UI de la aplicación

  - Desarrollo

    - Aplicación Funcional de Facturación (Producción)

    - Ambiente de Desarrollo Aplicación de Facturación

  - Pruebas

    - Matriz de Pruebas realizadas durante la fase de aceptación de usuario (UAT)

    - Acta de aceptación de pruebas de usuario

  - Implementación

    - Lecciones aprendidas del proyecto

    - Acta de aceptación del proyecto

Criterios de Éxito:

- Aprobación de entregables por parte de Adapta Technologies

- Mejora de la percepción del proceso de facturación tanto por clientes externos como usuarios internos de la organización.

Tiempo (Cronograma)

- Concluir el proyecto en el plazo definido con el cliente.

Criterios de Éxito:

- Cumplir con los deadlines estipulados en el cronograma del proyecto con una variación no mayor a ± 15%

Costo (Presupuesto)

- Debido a que es un proyecto académico para la tesina de la Maestría de Arquitectura de Software de la Universidad Don Bosco, las horas de desarrollo serán ad honorem. No se han identificado otros gastos relacionados para el proyecto.

Criterios de Éxito:

- No incurrir en gastos adicionales para el proyecto

Requisitos de Alto Nivel:

- Automatización del proceso de Facturación para mejorar el control interno y la imagen de la empresa para con sus clientes

Riesgos de Alto Nivel:

| Riesgo Identificado | Plan de Respuesta Preliminar |
| --- | --- |
| No lograr completar el proyecto a tiempo | - Elaborar un plan de contingencia Incluyendo recursos adicionales. |
| Incurrir en costos para el proyecto | - Hacer una correcta fase de planificación del proyecto. - Definir una reserva para gastos imprevistos durante el proyecto. |
| Dificultad en Adopción por parte de los usuarios para la Aplicación de Facturación | - Involucrar a los usuarios finales en todo el proceso de desarrollo para que participen en el diseño de la aplicación. - Dejar horas de reserva para capacitación adicional en caso de ser necesaria. |

Cronograma:

Requisitos para Aprobación del Cierre del Proyecto:

- Aceptación formal de Adapta Technologies para los entregables del proyecto

- Documento de Lecciones Aprendidas del Proyecto

Director del Proyecto y Nivel de Autoridad:

Director del Proyecto:	Gino Caprile

Responsable de Agenda, Logística, Gestión de Proveedores y Dirección del Proyecto.

Stakeholders Principales:

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Gino Caprile | Director del Proyecto / Desarrollador |
| Daniel Tutila | Desarrollador |
| Gabriel Vaquerano | Stakeholder Principal Adapta Technologies |
| Personal Administrativo Adapta Technologies | Usuario final de la aplicación |

Fecha:   24/03/2015

Revisado y Aprobado por: Gabriel Vaquerano

Cliente (Owner)

Gerente Operaciones Adapta Technologies

---------------------------------------