# Enunciado del Alcance del Proyecto

| Versión | 1.0 |
| --- | --- |
| Creado Por | Gino Caprile |
| Fecha Creación | 01/04/2015 |

Control de Cambios

| Ultima Fecha de Revisión | Revisado por | Descripción Cambio |
| --- | --- | --- |

Nombre del Proyecto: Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas e Implementación de Aplicación de Facturación en la nube para la empresa Adapta Technologies

Descripción del Alcance del Producto

| Requisitos | Características |
| --- | --- |
| Desarrollo e implementación de una aplicación de facturación desplegada en force.com de Salesforce integrada nativamente con la instancia de CRM de Salesforce de la empresa que se adapte a los comprobantes de pago e impresores actuales así como que no incurra en gastos de licenciamiento adicionales con Salesforce ni gastos en hardware y software adicionales | La funcionalidad esperada en la aplicación se detalla a continuación: - Gestión de anulación de comprobantes de pago - Gestión de forma de pago para el comprobante de pago - Referencia con el numero de pre impreso del comprobante de pago - Gestión de estados por comprobante de pago - Gestión parametrizable de IVA, Retención y Percepción - Gestión de alertas de cuentas por cobrar a crédito - Generación de reportes históricos y dashboards de facturación |
| Documentación de Usuario de la aplicación | Manual estructurado que sea una fuente de referencia para el usuario final en la utilización de la aplicación |
| Capacitación acerca del uso de la Aplicación | Taller impartido en las oficinas de Adapta Technologies donde se explica cómo se utiliza la aplicación de facturación y se realizan ejercicios con los usuarios finales |

Criterios de Aceptación del Producto

| Técnicos | - Configuración exitosa de la aplicación e impresoras para la impresión de los comprobantes de pago - Integración de la información contenida en la instancia de CRM Salesforce de Adapta Technologies con la aplicación de facturación |
| --- | --- |
| Calidad | - Que todas las observaciones validas obtenidas en el proceso de pruebas de usuario hayan sido solventadas. - La implementación de la aplicación libre de errores para los usuarios finales |
| Administrativos | - Toda la documentación del proyecto y manual de usuario de la aplicación haya sido revisada y validada por Adapta Technologies |

Descripción del Alcance del Proyecto

El proyecto consiste en el Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas e Implementación de una aplicación de facturación en la nube desarrollada en la plataforma Force.com de Salesforce.com para la empresa Adapta Technologies S.A. de C.V. que se integre de forma nativa con la instancia de CRM Salesforce que la empresa ya tiene implementado.

El alcance contempla la impresión de facturas y créditos fiscales incluyendo la configuración de los impresores de la empresa así como el considerar los parámetros necesarios para permitir flexibilidad en caso hayan cambios en el futuro en la legislación fiscal para El Salvador.

La aplicación desarrollada será 100% en la nube por lo tanto será desplegada en formato de App en el Market Place de Salesforce.com AppExchange donde la empresa Adapta Technologies podrá descargar la App de Facturación para su instalación.

Se ha decidido realizar la aplicación en force.com de Salesforce a solicitud de Adapta Technologies ya que ya tienen implementado Salesforce y es una herramienta clave para sus operaciones. Adicionalmente, el cliente tiene limitantes de presupuesto por lo cual no ve factible invertir en infraestructura local así como requerir a sus empleados que se sometan a un nuevo proceso de aprendizaje, la visión del cliente es que todas sus operaciones deberían estar soportadas en force.com de Salesforce ya que la plataforma tiene la capacidad de hacerlo y sus empleados ya están más que acostumbrados a utilizarla.

Otro tema importante para el cliente es el licenciamiento que actualmente paga a salesforce.com. Dicho licenciamiento le brinda como beneficio el poder desarrollar aplicaciones en force.com que se integran nativamente con Salesforce sin incurrir en gastos adicionales de licenciamiento.

Entregables del Proyecto

- Fase de Requerimientos

  - Project Charter

  - Historias de Usuario

  - Enunciado del Alcance del Proyecto

  - Estructura de Desglose del Trabajo

  - Backlog

  - Sprint Backlog

  - Matriz de Riesgos del Proyecto

- Diseño

  - Modelo Entidad-Relación

  - Mockups UI de la aplicación

- Desarrollo

  - Aplicación Funcional de Facturación (Producción)

  - Ambiente de Desarrollo Aplicación de Facturación

- Pruebas

  - Matriz de Pruebas realizadas durante la fase de aceptación de usuario (UAT)

  - Acta de aceptación de pruebas de usuario

- Implementación

  - Taller de Capacitación para los usuarios finales

  - Documentación de Usuario

  - Lecciones aprendidas del proyecto

  - Acta de aceptación del proyecto

Exclusiones del Proyecto:

- Soporte técnico operativo en el día a día para el uso de la aplicación una vez puesta en producción no están cubiertos en el alcance del proyecto

- Esta aplicación no se desarrollara para uso exclusivo de Adapta Technologies S.A. de C.V. la aplicación será publicada en el Market Place de Salesforce.com AppExchange y podrá ser implementada para otros clientes

- Funcionalidades fuera del Proceso de Facturación no están incluidas dentro del alcance del proyecto

Restricciones del Proyecto:

| Internos a la Organización | Ambientales o Externos a la Organización |
| --- | --- |
| El plazo para completar el proyecto no debe sobrepasar la fecha acordada con Adapta Technologies en el cronograma del proyecto |  |
| No incurrir en gastos de licenciamiento, software o hardware adicionales para el proyecto |  |

Supuestos del Proyecto:

| Internos a la Organización | Ambientales o Externos a la Organización |
| --- | --- |
| Todas las autorizaciones y contratos han sido firmados antes de iniciar el proyecto. | Todo el desarrollo es realizado en la nube en los servidores Salesforce.com |
| Se contara con el apoyo del personal administrativo necesario del lado del Cliente para el desarrollo del proyecto |  |
| El cliente ya cuenta con impresores los cuales serán utilizados para el proceso de facturación |  |

Cronograma del Proyecto:

Para la fase de desarrollo se han identificado 4 Sprints de 2 semanas de duración cada uno más 1 sprints de contingencia. El detalle de las actividades de cada uno de los sprints se encuentra en el archivo de Backlog del proyecto.

Fecha:   24/03/2015

Revisado y Aprobado por: Gabriel Vaquerano

Cliente (Owner)

Gerente Operaciones Adapta Technologies

---------------------------------------